ДОГОВОР № ______

г. Москва                                                                   			     «____» ________ 2013 года

ОАО «МДЦМП Марьино», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора Богачева Г.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и               _______________ именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ______________, действующего на основании ________________с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по модернизации системы видеонаблюдения, (далее по тексту – работы) на объекте «МДЦМП Марьино», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, дом 151, и сдать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.

2. Срок действия договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания обеими сторонами и действует до завершения взаимных расчетов по нему.

2.2. Исполнитель выполняет работы в течение 80 (восьмидесяти) рабочих дней. Срок выполнения работ исчисляется со дня подписания настоящего Договора по дату подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.3. В случае задержки работ по вине Заказчика, продолжительность работ увеличивается на время этой задержки.

2.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Заказчика в любое время до сдачи ему результата работ. В этом случае Заказчик уплачивает Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

2.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

3. Стоимость работ по договору и порядок расчетов

3.1. Стоимость и состав работ по настоящему Договору определяется Локальной сметой (Приложение №1), утвержденной Заказчиком.

3.2. Стоимость работ составляет 486 360,20 рублей (Четыреста восемьдесят шесть тысяч триста шестьдесят руб. 20 коп.), в том числе НДС 18% - 74 190,54 рублей.

Цена Договора включает все затраты, связанные с выполнением работ по модернизации системы видеонаблюдения.

3.3. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере 50 (Пятидесяти) процентов от стоимости работ по настоящему Договору, что составляет 243 180,10 рублей (Двести сорок три тысячи сто восемьдесят руб. 10 коп.), в том числе НДС 18% - 37 095,27 рублей, в течение 5-ти банковских дней со дня подписания настоящего Договора.

3.4. Расчет по настоящему договору осуществляется в течение 5-ти банковских дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. Обязанности сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Принять и оплатить выполненные работы в установленные настоящим Договором сроки, а также, если работы выполнены досрочно.

4.1.2. Обеспечить бригадам Исполнителя допуски на объект.

4.2. Исполнитель обязуется:

4.2.1. Выполнять работы в полном объеме в соответствии с утвержденной документацией и действующими СНиП.

4.2.2. Сдавать выполненные работы в обусловленные настоящим Договором сроки.

4.2.3. Обеспечивать производство работ в соответствии с действующими нормами, правилами и техническими условиями на монтируемое оборудование.

4.2.4. Обеспечить выполнение своим персоналом правил внутреннего распорядка Заказчика и правил и норм техники безопасности и охраны труда при производстве работ.

4.2.5. Устранять недостатки в выполненных работах, выявленные Заказчиком в ходе производства и приемки работ, за свой счет в трехдневный срок без переноса срока окончания работ.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев.

5.2. Гарантийные обязательства Исполнителя перед Заказчиком устанавливаются с календарного дня, следующего за днем подписания сторонами акта о приемке-передаче выполненных работ.

5.3. При выявлении неисправности в течение гарантийного срока Исполнитель устраняет дефект за свой счет в двухдневный срок со дня получения от Заказчика письменного уведомления об обнаружении неисправности.

5.4. Исполнитель гарантирует, что качество выполненных работ соответствует стандартам, нормам и правилам, действующим в Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Все споры и разногласия разрешаются сторонами путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, возникающих по независящим от сторон по договору причинам (форс-мажор), стороны по договору могут быть освобождены от несения ответственности за невыполнение или некачественное выполнение условий договора. К числу обстоятельств непреодолимой силы не относятся те обстоятельства, которые проистекают из событий и фактов собственной финансово-хозяйственной, производственной или коммерческой деятельности участников договора.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана в письменной форме известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно.

6.4. Несвоевременное извещение о наступивших обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

6.5. С момента подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему не имеют юридической силы.

6.6. Все Приложения, упомянутые в настоящем договоре, являются неотъемлемой его частью.

АДРЕСА и РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ОАО «МДЦМП Марьино»  ИНН/КПП 7723550168/772301001

109341, г. Москва, ул. Люблинская, дом 151

Р/с №40702810100000000276 в КБ «МРБ» (ООО), г. Москва

Кор.счет №30101810800000000721, БИК 044579721

Исполнитель:

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, и содержит вместе с Приложениями пять листов.

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

От Заказчика

Генеральный директор

ОАО «МДЦМП Марьино»

______________________/Богачев Г. А./

М.П.

От Исполнителя

______________________/________________/

М.П.