УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор

ОАО «МДЦМП Марьино»

_______________/Богачев Г.А./

«16» октября 2013 г

Документация о закупке у единственного поставщика

(исполнителя, подрядчика) для нужд ОАО «МДЦМП Марьино»

1. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика

Подрядчик обязан:

Выполнить работы своими или привлеченными силами, в соответствии с действующими нормами и правилами, техническими условиями и сметой на производство работ, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Завершить работы в срок, предусмотренный настоящим договором, и сдать их результат в установленном порядке Заказчику.

Выполнить работы из материалов, приобретенных Подрядчиком по согласованию и за счет средств Заказчика (за исключением компрессоров, переданных Заказчиком в соответствии с п. 1.1. договора), используя только материалы надлежащего качества, подтвержденного соответствующими сертификатами.

Обеспечить соблюдение правил производства работ, пожарной безопасности на объекте, техники безопасности.

Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов или оборудования;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик гарантирует обеспечение бесперебойной, безопасной, качественной работы оборудования в течение гарантийного срока, который составляет один календарный год с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – не предусмотрено;

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик – не установлены;

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги

- Место выполнения работ: г. Москва, ул. Люблинская, дом 151.

- Начало работ – 22 октября 2013 г.

- Окончание работ – 31 октября 2013 г.

Подрядчик гарантирует обеспечение бесперебойной, безопасной, качественной работы оборудования в течение гарантийного срока, который составляет один календарный год с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

По окончании всего комплекса работ, предусмотренных договором, Подрядчик извещает Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ и представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, а также счет-фактуру не позднее 5 рабочих дней с даты окончания работ.

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

Заказчик в течение 5 дней после получения от Подрядчика вышеуказанных документов осуществляет приемку результата работ и подписывает их или дает мотивированный отказ.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, сторонами в этот же срок составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, обязательный к выполнению Подрядчиком.

- Подрядчик обязан привлекать к выполнению Работ и иных обязательств Подрядчика по настоящему Договору квалифицированных и обученных специалистов, которые в необходимых случаях (установленных законодательством РФ) должны иметь разрешения, аттестации, свидетельства и иные документы, позволяющие осуществлять соответствующий вид деятельности (в т.ч. допуски на высотные работы). Расходы Подрядчика, связанные с получением всех вышеперечисленных документов, осуществляются Подрядчиком за свой счет и компенсации не подлежат;

- Подрядчик обязуется предоставить Заказчику списки персонала для оформления допуска работников Подрядчика на Объект – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания настоящего Договора и своевременно уведомлять Заказчика о замене персонала;

- Подрядчик обязуется бережно относиться к Объекту и любому имуществу, находящемуся на Объекте;

- Подрядчик обязуется обеспечивать наличие оборудования и инструментов (техники), необходимых для производства Работ, и обеспечивать их транспортировку на Объект, поддерживать такое оборудование и инструменты в исправном и рабочем состоянии

5. Сведения о цене договора (цене лота) – 222 500 (Двести двадцать пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 33 940 (Тридцать три тысячи девятьсот сорок) рублей 68 копеек.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги –

Оплата производится 100 % в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания договора, в размере 222 500 (Двести двадцать пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 33 940 (Тридцать три тысячи девятьсот сорок) рублей 68 копеек.

Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Форма оплаты: безналичный расчет.

7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) - цена договора сформирована с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и иных обязательных платежей.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке – не установлены;

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям – не установлены;

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке – запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются;

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки - предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлены;

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлен.

От имени заказчика:

Генеральный директор

ОАО «МДЦМП Марьино»    		__________________ Богачев Г.А.