УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор

ОАО «МДЦМП Марьино»

_______________/Богачев Г.А./

«28» октября 2013 г

Документация о закупке у единственного поставщика

(исполнителя, подрядчика) для нужд ОАО «МДЦМП Марьино»

1. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика

- Выполнить Работы в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» /ПТЭЭП/;

- За свой счет и в разумный срок исправить допущенные Подрядчиком недостатки в Работе, выявленные заинтересованными лицами в течение гарантийного срока, который составляет 1 год с даты приема соответствующих Работ Заказчиком по Акту приема-передачи Работ.

- Представить на утверждение Заказчику технический отчет и Акт приема-передачи Работ до 27 ноября 2013 года. Технический отчет оформляется в 3 (трех) экземплярах - 1 экземпляр - для Подрядчика, 2 экземпляра - для Заказчика. Все экземпляры должны быть подписаны Подрядчиком, Заказчиком и ответственным лицом за электрохозяйство Заказчика и заверены печатями сторон.

- Обеспечить при производстве Работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности.

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – не установлены;

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик – не установлены;

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги –

Место выполнения работ: г. Москва, ул. Люблинская, дом 151.

- Начало работ – с момента подписания договора.

- Окончание работ – 30 ноября 2013 г.

Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Договором порядке.

По завершении работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения работ.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком вышеуказанного уведомления, Подрядчик предоставляет Заказчику комплект отчетной документации и Акт сдачи-приемки работ, подписанный Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах, счет, счет-фактуру.

Не позднее 7 (семи) дней после получения от Подрядчика вышеуказанных документов, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре, Сметной документации и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки, Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ, или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно предоставления разъяснений в отношении выполненных работ Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта сдачи-приемки работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 4.3 Договора.

Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ и предъявленные Подрядчиком Заказчику счет на оплату и счет-фактура являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) – 530 674,02 руб. (Пятьсот тридцать тысяч шестьсот семьдесят четыре рубля 02 коп.), в том числе НДС 18% - 80 950,28 руб.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги - предоплата за работы в размере – 70%  от договорной Цены – 371 471,81  руб.  (Триста семьдесят одна тысяча четыреста семьдесят один рубль 81 коп.), в т.ч. НДС 18%, в течении 3 (трех) банковских дней после даты заключения Сторонами договора.

Форма оплаты: безналичный расчет.;

7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) Цена договора включает в себя все необходимые расходы по исполнению договора, налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, согласно действующему законодательству. Стоимость работ является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке – не установлены;

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям – не установлены;

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке – запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются;

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки - предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлены;

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлен.

От имени заказчика:

Генеральный директор

ОАО «МДЦМП Марьино»    		__________________ Богачев Г.А.