Приложение 1

к Приказу № 30-ор от 29.11.2013

«УТВЕРЖДЕНО»

Генеральный  директор

ОАО «МДЦМП Марьино»

______________________

Г.А. Богачев

«29» ноября 2013 г.

Документация о закупке у единственного поставщика

(исполнителя, подрядчика) для нужд ОАО «МДЦМП Марьино»

1. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика

- Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту и модернизации входных групп (замена кровельного покрытия козырьков из поликарбоната, модернизация (усиление) металлоконструкций) здания МДЦМП Марьино, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 151 (далее - Работы), в соответствии с требованиями, установленными Договором и в объеме, установленном Локальной сметой (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

- Материально-техническое обеспечение выполнения Работ возлагается на Подрядчика.

- Работы должны проводиться согласно правилам внутреннего распорядка Объекта, а также в соответствии со сводом правил для Подрядчиков, действующим на территории Объекта, и не мешать нормальному функционированию Объекта и хозяйственной деятельности арендаторов. Работы, нарушающие нормальное функционирование Объекта и мешающие хозяйственной деятельности арендаторов (в частности, пыль, запах, шум, работа инженерных систем жизнеобеспечения), должны проводиться во внерабочие время Объекта и по согласованию с Заказчиком.

- Подрядчик обязуется выполнить Работы в объеме, установленном Локальной сметой, в строгом соответствии с требованиями СНиПов, требованиями противопожарной безопасности, правил производства строительных работ и других нормативных документов, с соблюдением всех требований к Работам Подрядчика, установленных настоящим Договором и законодательством РФ, и несет полную ответственность за любые убытки и иные претензии, вызванные несоблюдением данных норм, законов и правил.

- Подрядчик гарантирует соблюдение своим персоналом в ходе выполнения Работ правил внутреннего распорядка на Объекте Заказчика.

- Подрядчик обязуется использовать при выполнении Работ только указанные в Смете материалы, конструкции, детали, комплектующие и т.п.

- В ходе выполнения Работ Подрядчик обеспечивает систематическую уборку места выполнения Работ и своевременный вывоз мусора.

- Подрядчик обязуется привлекать к выполнению Работ и иных обязательств Подрядчика по настоящему Договору квалифицированных и обученных специалистов, которые в необходимых случаях (установленных законодательством РФ) должны иметь разрешения, аттестации, свидетельства и иные документы, позволяющие осуществлять соответствующий вид деятельности. Заверенные копии разрешений, аттестаций, свидетельств и иных документов, позволяющих Подрядчику и его персоналу осуществлять соответствующий вид деятельности, предоставляются Заказчику до начала проведения Работ. Расходы Подрядчика, связанные с получением всех вышеперечисленных документов, осуществляются Подрядчиком за свой счет и компенсации не подлежат.

- Подрядчик обязуется бережно относиться к Объекту и любому имуществу, находящемуся на Объекте.

- Подрядчик обязуется обеспечивать наличие оборудования и инструментов (техники), необходимых для производства Работ, и обеспечивать их транспортировку на Объект, поддерживать такое оборудование и инструменты в исправном и рабочем состоянии. Стороны согласились признать положения настоящего пункта существенным условием договора.

- Подрядчик обязуется незамедлительно информировать Заказчика о фактах нарушения сроков выполнения работ и причинах их возникновения.

- Подрядчик обязуется в случае нанесения ущерба Заказчику и/или третьим лицам, при выполнении работ по Договору, по вине Подрядчика в виде действия либо бездействия, Подрядчик возмещает Заказчику и/или третьим лицам суммы материального ущерба.

- Подрядчик несет ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение результата работ до даты подписания документов сдачи-приемки работ.

- Подрядчик обязуется в течение 2 (двух) дней после завершения Работ освободить место производства Работ от оставшихся материалов, изделий, оборудования, строительного мусора и другого имущества Подрядчика.

- Подрядчик обязуется подготавливать акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости).

- Подрядчик обязуется по отдельным заявкам Заказчика, оформленным в виде гарантийного письма, выполнять дополнительные работы, не включенные в настоящий Договор. Расчеты за такие дополнительные работы, запрошенные Заказчиком, производятся по согласованию Сторон, на основании актов сдачи-приемки за фактически выполненные работы в соответствии со статьей 6 Договора и по расценкам, действующим на данный момент у Подрядчика. Такие работы могут производиться исключительно по основаниям, предусмотренным Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МДЦМП Марьино».

- Подрядчик обязуется выполнять указания уполномоченного представителя Заказчика, полученные в ходе выполнения Работ Подрядчика (если такие указания не противоречат положениям настоящего Договора).

- Подрядчик обязуется немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения (выполнения) работ;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

- Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности за уплату по всем претензиям, требованиям и судебным искам, от всякого рода расходов, связанных с нанесением ущерба имуществу, увечьями или несчастными случаями, в том числе и со смертельным исходом, в процессе и/или в результате выполнения Подрядчиком Работ по Договору при условии, что данные обстоятельства (действия) возникли по вине Подрядчика.

- Подрядчик гарантирует Заказчику сохранение качества выполненных Работ в течение не менее 12 месяцев (далее – «Гарантийный Период»), с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантии качества результата Работ распространяются на все элементы, смонтированные в процессе выполнения Работ.

- Подрядчик обязуется за свой счет и в кратчайшие сроки устранять дефекты и недостатки, возникшие в процессе эксплуатации Заказчиком (либо иными лицами) результата Работ, выявленные в течение Гарантийного Периода, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной их эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – не установлены;

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик – не установлены;

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги

- Дата начала выполнения Работ – 04 декабря 2013 года. Дата окончания выполнения Работ – 19 декабря 2013 года.

- По выполнении своих обязательств (за исключением обязательств Гарантийного периода, предусмотренного положениями статьи 7 Договора) Подрядчик незамедлительно ставит в известность Заказчика о своей готовности сдать результат Работ.

- По завершении Работ, выполненных Подрядчиком, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет Заказчику:

(а) формы КС-2 и КС-3 (в двух экземплярах);

(b) счет-фактуру;

(с) счет на окончательную оплату.

Вышеперечисленные документы предоставляются за подписью и печатью Подрядчика.

-Не позднее 10 рабочих  дней после получения от Подрядчика  документов, указанных в п. 4.1 Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ  по настоящему Договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре и Локальной смете и направляет Подрядчику  подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр КС-2, КС-3, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ  в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик  обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

- Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком  работ  требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

- В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ  или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком КС-2, КС-3 работ  в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

- Подписанный Заказчиком и Подрядчиком документы сдачи-приемки работ (КС-2, КС-3) являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) – 883 945 (восемьсот восемьдесят три тысячи девятьсот сорок пять) рублей 49 копеек, в т. ч. НДС 18% в размере 134 839 (сто тридцать четыре тысячи восемьсот тридцать девять) рублей 14 копеек.

6. Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг –

Оплата Работ производится в следующем порядке:

Авансовый платеж в размере 70% от цены Договора, что составляет 618 761 (шестьсот восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят один ) рубль 84 копейки, в том числе НДС (18%) – 94 387 (девяносто четыре тысячи триста восемьдесят семь) рублей 40 копеек, оплачивается Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления счета на оплату Подрядчиком. Счет на оплату авансового платежа выставляется в дату подписания Договора.

Окончательный платеж в размере 265 183 (двести шестьдесят пять тысяч сто восемьдесят три) рубля 65 копеек, в том числе НДС (18%) – 40 451 (сорок тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 74 копейки, оплачивается Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), предоставления счета, счета-фактуры и справки о стоимости работ и материалов (форма КС-3).

Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с лицевого счета Заказчика.

Форма оплаты: безналичный расчет.

7. Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и иных обязательных платежей) - Цена договора включает в себя все необходимые расходы по исполнению договора (стоимость материалов, их доставки на объект Заказчика и т.д.), налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, согласно действующему законодательству. Стоимость работ является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке – не установлены;

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям – не установлены;

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке – запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются;

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки - предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлены;

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлен.

От имени заказчика:

Генеральный директор

ОАО «МДЦМП Марьино»    		__________________ Богачев Г.А.